合同编号：

集中查验场司机之家

装修工程施工合同

工程名称：集中查验场司机之家装修工程

甲方：海口市恒港管理服务有限公司

乙方：

签订地点：海南省海口市秀英区

签订日期： 2025年  月  日

甲方：海口市恒港管理服务有限公司

乙方：

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 集中查验场司机之家装修工程 施工事宜协商一致，订立本合同，以资双方共同遵守。

# 一、工程概况

1.1工程名称： 集中查验场司机之家装修工程

1.2工程地点：海南省海口市秀英区西秀镇集中查验场。

1.3工程内容：墙、地面、天棚装饰新增及改造，水、电、信、监控改造，软装陈设等（具体详见施工图纸及工程量清单）。

1.4承包方式：包装修图纸优化及深化设计、包工、包料、包机械、包质量、包工期、包文明施工、包安全、包验收、包检验检测、包成品保护、包赶工措施、包材料二次搬运、包保修。

1.5承包范围： 约885㎡ ；具体承包范围以经审查确认的施工图纸及工程量清单预算为准。

当工程承包范围有增减时，甲方以书面通知明确。乙方不能拒绝，并按本合同明确约定的结算办法进行结算，同时乙方同意不因施工范围调整而提出任何索赔。

# 二、合同工期

合同工期为 30  日历天。本合同工期包括人员进场、临设搭设、施工准备工作所需时间。

- 合同价款、支付方式及结算方式

3.1暂定合同总价为：不含税人民币（大写）：  xxxx  （¥:xxxx 元）；含税人民币（大写）：xxxx（¥：xxxx元）；税率为 x %。

如遇国家税率调整，则合同不含税价不变，合同含税价及税率相应调整，乙方应按纳税义务发生时的税率开具增值税发票，税率变化导致价税金额的变更应在进度及结算金额中进行调整。

本合同金额已包含人工费、机械费、材料费、合同工期内的赶工费、安全文明施工费、现场保洁费、垃圾清运到甲方指定地点堆放费用、货款、包装运输、保险、人工、食宿、交通、差旅、装卸、安装及配套服务（如有）、税金、验收、技术指导及培训、售后服务、提交相应技术资料、因质量问题引起的维修费、利润、管理费、规费、税金、材料设备保管费等与本项目有关的一切费用。除双方另有约定外，甲方无需另行支付任何其他费用。

3.2付款方式

3.2.1签订合同后，乙方应在3个工作日内（自合同签订之日起算）组织材料、人员开始进场施工。完成司机之家大厅施工内容后，乙方向甲方提交书面付款申请及符合甲方要求的发票并经甲方审核施工产值同意后，甲方应在15个工作日内支付至甲方审核确认施工产值的80%；乙方完成工程竣工验收交付后向甲方提交书面付款申请及符合甲方要求的发票并经甲方审核施工产值同意后，甲方应在15个工作日内累计支付至甲方审核确认施工产值的80%；项目竣工结算双方确认后乙方向甲方提交书面付款申请及符合甲方要求的结算金额的全额发票并经甲方审核同意后，甲方应在15个工作日内支付至结算金额的97%，剩余3%作为质保金（乙方提供质保函可付完全部结算款)。

3.2.2甲方每支付一笔款项前乙方须向甲方提供等额合规有效增值税专用发票，乙方未向甲方提供等额合规有效增值税专用发票的，甲方有权拒绝付款，甲方因此拒绝付款的不视为甲方违约。甲方要求的增值税发票均指增值税专用发票。

3.3结算方式

合同价格形式：固定综合单价。

工程结算时，综合单价不变，结算工程量根据甲方书面确认的施工图、工程变更以及合同约定的计量规则计算，最终结算金额以甲方审定金额为准。综合单价包括完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润等一切费用。综合单价将贯穿于投标报价、工程款支付、洽商处理和竣工结算的始终。除非合同另有约定，否则不作调整。

如甲方对装修标准（包括主要材料设备、基础及结构选型等）提出变更，结算可以据实调整，价格调整按本合同第4.1.3条约定执行。

本合同履约过程中的所有变更（如有）、签证价款等，均于项目竣工结算双方确定后支付。

3.4乙方指定收款账户信息及甲方指定开票信息（如相关信息变更，以责任方书面通知为准）

乙方指定收款账户信息：

开户银行：

账号：

行号：

甲方指定开票信息：

公司名称： 海口市恒港管理服务有限公司

纳税人识别号： 91460100069694610M

地址：海南省澄迈县老城经济开发区南一环路69号海口综合保税区联检大楼101号房

电话：0898-36612217

开户银行：中国工商银行股份有限公司海口桂林洋支行

银行账号： 2201060119100068670

# 四、双方权利义务

4.1 甲方权利义务

4.1.1 甲方现场代表（具体详见附件1）。负责解决施工过程遇到的问题，并参与工程的初检、验收和签证工作。

4.1.2 甲方应按合同约定支付合同款项，但乙方不按时、不按施工计划完成工程进度及合同约定施工的，甲方有权顺延支付工程款。

4.1.3 因甲方对装修标准提出变更，可据实调整变更部分的结算，价格调整原则如下：

A 已标价工程量清单中已有相同项目的，执行已标价工程量清单中该项目的相应报价。

B 已标价工程量清单中有相似项目的，执行已标价工程量清单中该相似项目的相应报价。如已标价工程量清单中类似项目有两个或两个以上的，执行低价格的综合单价。类似单价的确定原则：对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算，原管理费、利润水平不变。

C 已标价工程量清单中没有相同或相似项目的，则该项目的综合单价确定原则：按现行工程量清单计价规范、海南省现行专业定额及有关文件，相应材料价格则以变更发生当期海南省建设工程造价主办的《海南省工程造价信息》（厂商报价除外）中市场信息部分公布的材料价格执行，市场信息缺项部分以甲方、乙方共同询价确认后执行组价，组价后并考虑中标下浮率下浮后确定综合单价，

D 措施费用结算不调整。

E因承包人原因出现变更的，发生工程量增加的，不予调整；工程量减少的，根据上述变更方式，结算时予以扣除。

F 乙方提交变更报价书的期限：乙方应在收到变更指示或变更意向书后7天内，向甲方提交变更报价书。逾期未提交，视为认可该项变更未导致价款变更，乙方后续不得就该项变更提出索赔。

H 收到变更指示后，如乙方未在约定的期限内交变更报价书的，甲方有权自行决定是否调整合同价款以及如果甲方决定调整合同价款时，相应调整的具体金额。

4.1.4乙方保证所交付的货物、成果或服务的所有权无任何抵押、查封等产权瑕疵，且整体或任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。乙方移交给甲方并通过甲方验收后的货物的所有权归甲方所有。

4.2 乙方权利义务

4.2.1 乙方现场代表（具体详见附件1）。须持有与工程项目相适应的资格证书，负责施工期间的施工质量、安全问题；乙方在工程项目开工前，应将施工负责人员报甲方确认、备案，如乙方更换施工负责人员时，应事先征得甲方的同意。

4.2.2 进场前一周内，乙方根据现场情况完善施工组织设计或施工方案、施工总进度计划、材料设备、成品半成品等进场计划报送至甲方。乙方参加甲方组织的施工图纸或做法说明会议（如有），严格按照施工规范要求和甲方提供的设计施工图纸施工（如需乙方优化图纸的，以甲方审核通过的优化图纸为准）。

4.2.3 乙方在施工过程必须按甲方审核通过的进度计划组织施工，接受甲方现场代表对工程质量和进度的检查监督。工程实际进度与进度计划不符时，乙方应按甲方现场代表的要求提出加快施工进度的改进措施，报甲方现场代表批准后执行，由此产生的费用由乙方承担。

4.2.4 乙方根据甲方要求对装修施工图纸设计进行优化（优化方案须经甲方书面确认后方可实施），增加品位及档次；如甲方要求进行设计变更，乙方应积极配合，合同价款经甲方审批后调整。设计变更影响到工期，乙方可要求变更工期，报甲方批准后调整竣工日期。

4.2.5 乙方必须将所有建筑垃圾集中堆放在指定地方并集中运出场外。

4.2.6 工程竣工未移交甲方之前，乙方负责对施工范围内的一切设施、材料和工程成品、半成品进行保护，施工中未经甲方同意批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备和线路，否则乙方应恢复原状并承担由此造成的损失。

4.2.7乙方无需提供履约担保。

4.2.8在合同履行过程中发生的下列情形，属于乙方违约，乙方应承担因其违约行为而增加的费用。甲方有权发出书面整改通知，乙方在5日内未能整改的，甲方可单方解除未完成部分工程合同，且要求乙方承担暂定合同总价20%的违约金，同时乙方应向甲方赔偿直接和间接损失：

（1）乙方未经甲方书面许可进行转包、分包，或允许第三方代为、加入履行本合同的；

（2）乙方采购和使用不合格的材料和工程设备的；

（3）乙方拒绝接受项目调整计划并承担因项目计划改变所产生的相应费用的；

（4）乙方在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按甲方要求进行修复的；

（5）乙方明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（6）乙方未能按照合同约定履行其他义务的。

4.2.11如因乙方的原因造成的费用增加，增加的费用由乙方自行承担；减少的费用甲方有权扣减。

# 五、工程质量及验收

5.1对隐蔽工程和中间工程的验收，乙方应以书面形式通知甲方。通知后2个工作日内，甲方不得无故不按时参加隐蔽工程和中间工程的验收，乙方可自行验收，进行下一步工序。

5.2 乙方书面通知甲方竣工验收，甲方自接到书面验收通知 14 个工作日内组织验收，验收通过后办理验收手续。

5.3 工程质量标准为合格工程，施工质量满足装饰工程施工及竣工验收中应遵循国家或行业颁布的现行相关规程、规范、主要有但不限于：《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2013、《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》GB55032-2022、《高级建筑装饰工程质量检验评定标准》DBJ01-27-96、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2013、《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》GB18580-2025等，根据不同的规范存在多个验收标准的，则本合同项下工程应当按照其中较高的标准进行验收。

5.5乙方交付的货物应满足国内法律法规、相关部门的产业标准及本合同约定。乙方承诺向甲方提供的货物应是全新、完整、技术成熟稳定、性能质量良好的产品。

5.6在货物接收或验收时，甲方和乙方的现场代表将签署一份确认单。若乙方代表未到现场时，该确认单由甲方代表单方签署，并作为甲方要求乙方进行退货、更换、修理或补充发货的有效证据。如甲方发现货物有任何的短少、缺损、缺陷或不符合本合同附件5要求的，乙方应在甲方要求的期限内进行更换、补充发货并送达至甲方指定地点，由所产生的一切费用由乙方自行承担。甲乙双方确定以下人员作为双方各自的现场代表：

甲方代表：    联系电话：

乙方代表：    联系电话：

5.7未能通过甲方验收的货物，以及甲方接收后发现有误的货物，由乙方自费回收。如乙方在甲方发出通知后10天内未收回，则甲方有权自行处理该货物。

# 六、安全生产

6.1 乙方在施工期间应严格遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音、施工场地清洁卫生、环境保护和安全生产等方面的管理规定，做到安全文明施工，负责施工现场和乙方人员的安全保卫管理工作，并承担相应的费用。

6.2 乙方必须严格按照国家颁布的安全法规安全施工，如施工过程中因乙方原因出现安全事故或造成第三人人身伤害、财产损失的，由乙方承担全部责任（包括赔付由此给甲方造成的损失）。甲方先行赔偿的，甲方有权向乙方等额追偿。

6.3 施工期间，乙方应无条件遵守甲方现场施工管理规定和要求，并配合做好安全生产的各项工作。

# 七、违约责任

7.1 甲方不履行合同义务或不按合同约定履行义务，应当承担违约责任，赔偿因其违约给乙方造成的损失，如因此造成工期延误的，顺延延误的工期。

当甲方无合理理由而不支付合同价款，乙方应向甲方发出要求付款的通知，甲方收到通知后仍不能按约定付款，则甲方从约定应付之日起按当期应付而未付合同价款的万分之五作为违约金。甲方承担的违约金、赔偿金及利息等费用不应超过暂定合同总价的5%。

7.2 乙方不履行合同义务或不按合同约定履行义务，应当承担违约责任，赔偿因其违约给甲方造成的损失。包含且不限于：

7.2.1 在合同履行期间，乙方不得任意终止和解除合同，否则承担暂定合同总价30%的违约金，对于违约金不足以赔偿甲方损失（包括但不限于乙方行为导致甲方因延迟交付济赔偿）的，乙方还应承担赔偿责任。

7.3乙方应采取切实措施保证工程工期，工程开工前7天，乙方向甲方报送总施工进度计划。因乙方原因造成工期延误的,每逾期1日,乙方向甲方支付违约金1万元，甲方有权从最后的结算价款中扣除。乙方拖延工期超过 7 日的，甲方有权单方解除合同。乙方延误工期的，乙方除支付上述违约金外，还应赔偿甲方因工期延误造成的实际损失（包括但不限于场地占用费、另行租赁办公场地的费用等）。

7.4乙方应采取切实措施保证工程施工质量，如因乙方原因导致质量问题、安全事故、媒体曝光或政府有关主管部门的通报批评，乙方除应积极处理控制事态，消除事件对甲方声誉或项目销售的影响外，同时乙方每次还应向甲方支付违约金为暂定合同总价5%。

7.5保修期内，如乙方未能按照合同规定及时提供保修服务，除不可抗力原因外，每延迟一次，乙方应当向甲方支付暂定合同总价1%的违约金。

7.6乙方提供的货物不符合本合同要求或者质量、功能存在瑕疵，或甲方正常使用乙方的货物造成他人人身、财产损害的，乙方除应向甲方支付暂定合同总价5%的违约金外，还应承担损害赔偿责任。

7.7上述违约金由甲方从乙方工程款中扣除，该违约金不能免除乙方应承担的相关责任。

# 八、不可抗力

8.1不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非乙方责任造成的爆炸、火灾，以及五级以上的地震、八级以上持续两天的大风、单日降水量达到50mm以上持续两天的大雨、暴雨、十年以上未遇持续七天的最高温度或最低温度。

8.2不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。

8.3  合同生效后至合同终止前，任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或者不能完全履行合同的理由并及时提供有效证明，经双方协商后允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并不因此而承担违约责任。但逾期履行过程中发生不可抗力情形的，任何一方均不得以不可抗力为理由不履行合同。

# 九、质量保修期

9.1本合同约定工程质量保修期为：90个日历天，质量保修期自工程竣工验收之日起算。

9.2保修期内，修复的费用按照以下约定处理：

9.2.1保修期内，因乙方原因造成工程的缺陷、损坏，乙方应负责修复，并承担修复的费用以及因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失；

9.2.2保修期内，因甲方使用不当造成工程的缺陷、损坏，可以委托乙方修复，但甲方应承担修复的费用，并支付乙方合理利润；

9.2.3因其他原因造成工程的缺陷、损坏，可以委托乙方修复，甲方应承担修复的费用，并支付乙方合理的利润，因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失由责任方承担。

9.3因乙方原因造成工程的缺陷或损坏，乙方拒绝维修或未能在合理期限内修复缺陷或损坏，且经甲方书面催告后仍未修复的，甲方有权自行修复或委托第三方修复，所需费用由乙方承担。但修复范围超出缺陷或损坏范围的，超出范围部分的修复费用由甲方承担。

9.4工程质量保修期间，乙方应在接到甲方（投诉方式包括但不限于电话、电子邮件、手机短信、传真、特快专递等方式）后24小时内派出专业技术人员到达现场进行检查，并给出维修方案，及时维修。乙方未及时维修或乙方未在接到甲方投诉后24小时内派出专业技术人员到达现场进行检查的，甲方有权聘请第三方进行维修，因此产生的费用由乙方承担。

9.5乙方24小时维修电话：

十、其他

10.1甲方、乙方双方同意在履行本合同过程中发生的（包括但不限于）往来函件、通知、签证、结算、验收单、收货单等书面文件资料以盖章为生效要件。

10.2合同书中未尽事宜，由双方协商解决或另行签订补充协议；协商不成，任何一方均可向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

10.3本合同自各方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章/合同章之日起生效，本合同一式 陆 份，甲方执 叁 份、乙方执 叁 份，具同等法律效力。

10.4合同履行期间，乙方在本项目外出现失信行为或不良行为记录，且影响本合同履约的，甲方有权解除本合同。

10.5本合同附件是本合同的重要组成部分,合同附件如下：

（1）甲方及乙方相关人员信息表

（2）保密承诺函

（3）已标价工程量清单

（4）施工审批单

（本页为签署页，无正文）

| 甲方：（印章） | 乙方：（印章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章） | 法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章） |
| 经办人： | 经办人： |
| 统一社会信用代码： | 统一社会信用代码： |
| 地址： | 地址： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： / | 传真： / |
| 签订时间： 年 月 日 |  |

|  |  | 甲方 | 乙方 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系人 | 姓名 |  |  |
|  | 电话 |  |  |
|  | 地址 |  |  |
|  | 邮箱 |  |  |
| 项目负责人 | 姓名 |  |  |
|  | 电话 |  |  |
|  | 邮箱 |  |  |
|  | 地址 |  |  |

附件1：甲方及乙方相关人员信息表

甲方及乙方相关人员信息表

附件2：保密承诺函

保密承诺函

致：海口市恒港管理服务有限公司

我司受海口市恒港管理服务有限公司（以下简称“委托人”）委托，负责集中查验场A区2层213、214办公室装修改造工程工作，我司在此承诺：

1、保密信息是指在履行本合同过程中获得的委托人及利益相关方的一切非公开资料、信息，包括但不限于关于本工程基础资料及数据，以及本合同内容等，我司对保密信息负有保密义务，我司承诺不以任何方式（包括但不限于复制、仿造等）将保密信息泄露给本合同以外的任何人，不将保密信息用于本项目以外的其他用途。

2、我司承担保密义务直到至本条款中所称的保密信息进入公示领域或委托人将这些保密信息公开为止，不因本合同终止或履行完毕而终止。

3、我司充分了解并知悉，若违反前述承诺，将会损害委托人利益，给委托人带来严重的经济损失或负面影响，我司承担由此引起的所有责任和经济损失，委托人有权依据本承诺函追究我司责任。同时我司愿意承担因违反前述承诺及约定，导致委托人支出的诉讼费、保全费、评估费、鉴定费、调查费、公证费、律师费，以及向第三方支付的赔偿、为应对第三方的指控而支付的一切费用等。

承诺人名称：

日期：    年  月  日

附件3：已标价工程量清单

已标价工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程量 | 计量单位 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 小 计 |  |  |  |  |  |
| 16 | 税率： |  |  |  |  |  |
| 17 | 税金 |  |  |  |  |  |
| 18 | 总 计 |  |  |  |  |  |

附件4：施工审批单

| 施工审批单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 施工部门 | 施工负责人 | 联系电话 | 人数 | 施工事项 |
| 经办部门审批 |  |  |  |  |  |
| 办证部门审批 |  |  |  |  |  |
| 注意事项： 1、遵守海口市恒港管理服务有限公司的管理。2、施工人员进场之前，需在由经办部门办理《临时出入证》。3、禁止机动车、非机动车乱停乱放，需停放在指定区域内。4、施工人员进场要佩戴临时出入证，着装整齐，不得光赤膊。5、施工材料进场时，禁止乱抛乱放，集中堆放在管理人员指定地点。6、施工垃圾要及时清理，不能随意乱丢。7、所有施工人员需维护现场环境卫生及公共设备设施，不得损坏现场任何财产，否则照价赔偿。8、施工时间：原则上为7:30-17:30，特殊情况须领导审批。9、开工前施工人员必须自备成品保护材料，按管理人员人员要求做好成品保护否则有权请施工人员离场，一切后果由施工人员自行承担。10、离场时需要找管理人员工作人员现场查验，确认无误后办理离场手续，退还押金。 施工负责人签字确认： 施工现场验收签字： |  |  |  |  |  |

经办部门部门审批

公司审批

施工事项报批

证照办理流程：

发放临时出入证

竣工后由经办部门现场验收

完成施工审批后前往秩序环境部临时出入证，负责人提供身份证

施工负责人退还临时出入证到办理部门

竣工后由经办部门现场验收